## Slide 1: 机票价格预测项目进度汇报
全面展示项目进展与学习成果
汇报人：牟宏升
第二次项目进度汇报

## Slide 2: 目录
01
项目情况
02
学习拓展
03
整体总结

## Slide 3: 项目情况
了解项目整体与各小组的进度、数据库重构及风险评估

## Slide 4: 总体进度
项目周期与阶段完成度
项目周期
01
2025 - 11 - 10至2025 - 12 - 22，共6周，明确项目时间范围。
当前阶段
02
示例：第3周，数据组收尾，模型组启动，清晰展示当前所处环节。
整体完成率
03
按任务量统计为35%，反映项目总体推进程度。
核心里程碑
04
需求分析与技术选型、数据采集与预处理部分完成，模型训练等后续推进。

## Slide 5: 各小组当前进度
各小组任务完成详情
数据组任务情况
已完成任务11项，进行中1项，未启动0项，完成率达92%。
数据组负责人
明确数据组各项工作负责人为杜伟，确保任务执行。
模型组任务情况
已完成任务0项，进行中3项，未启动5项，启动率38%。
网页组任务情况
已完成任务3项，进行中3项，未启动10项，启动率38%。

## Slide 6: 数据库重构
重构原因、内容与进度
原始表字段定义不严谨，需做修改以适应后续业务要求。
01
重构原因
修改……
02
重构内容
修改完成。
03
当前进度
由数据组牟宏升负责数据库重构工作。
04
负责人

## Slide 7: 风险评估
识别风险并制定应对措施
1
模型准确率未达预期，等级为高风险，影响项目效果。
技术风险
2
网页组开发任务可能滞后，等级为中。
进度风险
3
爬虫反爬限制导致数据量不足，等级为中。
数据风险
4
跨组数据对接格式不统一，等级为低。
协作风险

## Slide 8: 两周计划
数据组计划
11月25日完成数据组与模型组对接。
模型组计划
12月8日前完成模型开发和测试。
网页组计划
12月22日前完成系统开发和测试。
未来两周各小组工作安排

## Slide 9: 学习拓展
学习多项技能并应用于项目

## Slide 10: OKR实践
培养“目标 - 关键结果”思维，提升个人成长计划性。
学习目标
9名成员各制定1个OKR，在生活、学习方向展开。
全员参与情况
完成OKR制定，熟悉OKR的基本要求。
实践进展
黄思成规律运动，谢治国阅读非专业书籍，为成员树立榜样。
典型案例
培养目标导向思维

## Slide 11: GitHub使用
掌握代码协作工具
学习内容
学习代码仓库创建、分支管理等操作，规范协作流程。
实践成果
建立项目公共仓库，完成分支规划，全员掌握基础操作。
应用场景
用于代码版本控制和跨组协作开发，避免代码冲突。

## Slide 12: Markdown语法
提升文档编写能力
学习重点
学习标题、列表等语法，适配项目文档需求。
实践应用
数据组、模型组和网页组分别用于撰写不同文档。
成果展示
9名成员均完成专属学习笔记，覆盖不同角色场景。

## Slide 13: Postman接口测试
保障接口功能正常
学习内容
学习接口创建、参数设置等测试相关内容。
实践场景
测试数据组、模型组的不同接口，制定测试用例。
负责人
由张贵新负责测试工作，已完成全员培训。

## Slide 14: FinalShell远程管理
01
学习内容
学习服务器连接、文件传输等远程管理操作。
02
实践应用
连接测试服务器，部署数据库，传输项目代码。
03
价值
为后续Web应用部署奠定基础，核心成员已掌握。
实现服务器高效操作

## Slide 15: Maven项目管理
学习内容
学习依赖管理、项目构建和生命周期配置。
实践场景
管理Web项目依赖，配置打包流程，解决依赖冲突。
负责人
由沈蕴涵负责，输出《Maven配置指南》。
优化项目依赖与构建

## Slide 16: 企业报销
规范项目费用报销
01
学习内容
学习报销标准、票据要求等报销相关内容。
02
覆盖场景
覆盖服务器租赁、工具订阅、打印耗材等费用。
03
成果
完成《项目报销指南》，明确规范与时间节点。

## Slide 17: 周报编写
培养定期总结习惯，提升工作透明度。
学习目标
包含本周完成、遇到问题、下周计划和学习收获。
周报模板
已提交2期周报，全员参与率100%。
实践情况
培养总结与沟通习惯

## Slide 18: 整体总结
总结项目进展与待改进点

## Slide 19: 总结与待改进
回顾成果与明确方向
项目进展
符合预期，数据组推进高效，模型组与网页组按计划启动。
风险控制
高风险项已制定应对措施，每周跟踪风险情况。
学习成果
8项拓展内容全覆盖，70%应用于项目，提升团队能力。
待改进
跨组协作效率和部分学习内容实践不足，需加以改进。

## Slide 20: 谢谢观看
报告人名称
20xx.xx.xx
内容由夸克AI生成